# AI Intelligence Hub 專案計畫書

## 文件資訊

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 專案名稱 | AI Intelligence Hub |
| 專案類型 | AI知識管理平台 |
| 專案負責人 | XXX |
| 文件版本 | v1.0 |
| 建立日期 | 2026-06-20 |

# 一、專案背景

近兩年 AI 技術快速發展，各類資訊大量出現，包括：

- AI 產業新聞

- AI 工具介紹

- AI 應用案例

- AI Agent 解決方案

- AI 商業模式分析

- AI 產品拆解

- AI 研究報告

團隊成員每日透過：

- 新聞網站

- LinkedIn

- 電子報

- YouTube

- 社群平台

- ChatGPT

接觸大量資訊。

然而，目前資訊收藏與管理方式分散於書籤、筆記工具、聊天紀錄及個人資料夾，導致：

- 重要資訊難以集中管理

- 重複搜尋與整理成本高

- 團隊無法有效累積知識資產

- 優質案例難以再次利用

- AI應用機會無法有效沉澱

# 二、問題定義

## 現況問題

### 資訊分散

AI相關資訊散落於不同平台與工具。

### 收藏容易，回收困難

雖然能快速收藏內容，但實際需要時往往難以找到。

### 缺乏標準化整理

不同人使用不同方式紀錄：

- 書籤

- Notion

- Google文件

- LINE訊息

無法形成統一知識庫。

### 缺乏組織知識累積

大量有價值資訊停留在個人層級，無法轉化為團隊資產。

# 三、專案目標

建立一套 AI Intelligence Hub，作為 AI 知識與案例管理中心。

## 目標一：集中管理

建立統一入口收集 AI 相關資訊。

## 目標二：降低整理成本

透過 AI 自動完成：

- 摘要

- 分類

- 標籤

減少人工整理時間。

## 目標三：提升查找效率

支援自然語言搜尋。

例如：

- 有哪些 AI Agent 商業案例？

- AI 如何應用於會員經營？

- 適合業務團隊的 AI 工具有哪些？

## 目標四：累積知識資產

建立可持續成長的 AI 知識庫。

## 目標五：促進 AI 應用探索

將外部案例轉化為內部創新機會。

# 四、預期效益

## 效益一：提升資訊回收率

現況：

收藏後難以再次利用。

目標：

資訊可快速搜尋與再利用。

## 效益二：降低研究時間

預估可降低：

30%~50%

AI資訊蒐集與整理時間。

## 效益三：提升團隊學習效率

建立共用案例庫與工具庫。

## 效益四：強化 AI 機會探索

透過案例累積：

- AI工具機會

- AI自動化機會

- AI產品機會

# 五、目標使用者

## 第一階段

核心使用者：

- PM

- 產品團隊

## 第二階段

擴展使用者：

- 行銷團隊

- 廣告業務

- 訂閱營運

- 編輯團隊

- 內容團隊

# 六、產品定位

AI Intelligence Hub 不只是收藏工具。

定位為：

AI 情報蒐集、知識管理與應用探索平台

核心價值：

從「收藏資訊」進化到「產生洞察」。

# 七、產品功能規劃

## MVP 功能

### 1. 一鍵收藏

使用者透過：

- LINE分享

- 網頁分享

- 手機分享

即可將內容送入系統。

### 2. AI 自動摘要

系統自動產生：

- 內容摘要

- 重點整理

### 3. AI 自動分類

分類包含：

- AI News

- AI Case

- AI Tool

- AI Research

- AI Analysis

### 4. AI 標籤

自動產生：

- SEO

- CRM

- Agent

- Automation

- Marketing

- Subscription

等標籤。

### 5. 搜尋功能

支援：

- 關鍵字搜尋

- 分類搜尋

# 八、使用流程

## 情境一：收藏文章

使用者看到文章

↓

分享至 AI Hub

↓

AI分析內容

↓

自動存入資料庫

## 情境二：查詢資料

使用者搜尋：

「有哪些 AI Agent 案例？」

↓

系統返回相關內容。

# 九、技術方案評估

## 方案 A：Google Sheet

### 優勢

- 建置快速

- 成本低

- 容易維護

- 協作能力佳

### 適用階段

MVP驗證階段

## 方案 B：Obsidian

### 優勢

- 適合知識管理

- 支援 AI 搜尋擴展

- 適合未來 RAG 應用

### 適用階段

知識庫成熟後導入

## 建議方案

第一階段：

Google Sheet

第二階段：

Obsidian

第三階段：

RAG + MCP

# 十、實施計畫

## Phase 1：MVP驗證（1個月）

目標：

完成資料蒐集與管理。

功能：

- 分享收藏

- AI摘要

- AI分類

- AI標籤

## Phase 2：搜尋優化（第2個月）

新增：

- 查詢介面

- 搜尋功能

## Phase 3：智慧搜尋（第3個月以後）

新增：

- 語意搜尋

- RAG

- MCP

# 十一、成功指標（KPI）

## 使用量

30天內：

收藏內容 ≥ 100筆

## 使用頻率

每週查詢次數 ≥ 10次

## 搜尋效率

30秒內找到所需資訊

成功率 ≥ 80%

## 知識沉澱

每月新增：

- AI案例 ≥ 30筆

- AI工具 ≥ 20筆

- AI新聞 ≥ 50筆

# 十二、風險與因應措施

| 風險 | 因應措施 |
| --- | --- |
| 收藏意願不足 | 簡化收藏流程 |
| 資料品質不佳 | AI摘要與標籤優化 |
| 搜尋效果不佳 | 導入RAG技術 |
| 系統使用率下降 | 增加推薦與回顧機制 |

# 十三、預期成果

建立企業內部 AI Intelligence Hub。

達成：

- AI知識集中管理

- AI案例快速查詢

- AI工具資料庫建立

- AI應用機會累積

- AI知識資產沉澱

最終形成可持續成長的 AI Knowledge Base，支援未來 AI 導入與產品創新決策。